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Замечания общие: 

1. Содержательно основные разделы концепции описаны, не хватило системности в изложении работ ИСР.
2. Сеть Pert-диаграммы сложно скручена. Выбрать: либо подбор ПО, либо выбор ПО – для чего дважды пакет в пакете? И пакет работ содержит как минимум три работы, не две и тем более не 0 работ (см. видео лекции).
3. У вас в сети либо все работы последовательного выполнения (просматривается выпад блока работ), либо полное отсутствие участков параллельно-последовательного выполнения (взаимозаменяемость ресурсов отсутствует).
4.  Такой проект фактически неуправляем, его трудно выполнить по календарю в соответствии с установленными цифровыми значениями границ ограничений.
5. Что будет критерием, верно, построенной сети ИСР проекта? Только при верной структуре Pert-диаграммы можно дольше двигаться по этапам работы.
6.  Пересмотреть связи, исправить структуру. Уточнить длительность.
7. Все ЛР(ы) высылать в одно время для основательной проверки, ибо взаимосвязаны: выход предыдущей будет входом в следующую Лр2>Лр3>Лр6.
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