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«Разработка и оптимизация моделей вариантного проекта»
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Замечания общие:
1. Прочли рецензию к Лр2 от 22.11.23г? Учли замечания? Нет. Прочтите еще.
2. Лр2 была зачтена при условии пересмотра содержания ИСР и доработки структуры Pert-диаграммы, связей, и установления точных цифровых ограничений. 
3. Ничего не исправлено, следовательно не можете исправить (в программной среде), много редакций, а «воз и ныне там». Игнорировать замечания – не пройдет. Работайте.
4. Этапные работы (выравнивание, оптимизация, отслеживание) сомнительны, скорее нет, чем да. При не точно заданных ограничениях нельзя оптимизировать модели, на всплывающие индикаторы не реагируете.
5. Стандартные отчеты (графики) не нужны, ибо не показывают ваших умений анализировать отклонения по ходу работы. Хотя уже в Лр3 можно выполнить полный анализ по всем индикаторам отклонения (см. приложение Д в УМП Рыбаловой ЕА).
6. Работу выполнить самостоятельно, изучив все теоретические и инструментальные материалы дисциплины. По аналогии не надо и заимствованные тоже. Определитесь с содержанием ИСР – пока только в наличии набор противоречивых текстов и никакой конкретики по заявленной теме.
7. Работа вами не выполнялась (см. рецензию).
8. Нет директивного документа, нет проекта и возможности его инициации. Плохо.
------
Рецензия на предыдущую Лр2:
1. Сеть Pert-диаграммы сложно скручена. Выбрать: либо подбор ПО, либо выбор ПО – для чего дважды пакет в пакете? И пакет работ содержит как минимум три работы, не две и тем более не 0 работ (см. видео лекции).
2. У вас в сети либо все работы последовательного выполнения (просматривается выпад блока работ), либо полное отсутствие участков параллельно-последовательного выполнения (взаимозаменяемость ресурсов отсутствует).
3.  Такой проект фактически неуправляем, его трудно выполнить по календарю в соответствии с установленными цифровыми значениями границ ограничений.
4. Что будет критерием, верно, построенной сети ИСР проекта? Только при верной структуре Pert-диаграммы можно дольше двигаться по этапам работы.
5.  Пересмотреть связи, исправить структуру. Уточнить длительность.
6. Все ЛР(ы) высылать в одно время для основательной проверки, ибо взаимосвязаны: выход предыдущей будет входом в следующую Лр2>Лр3>Лр6.
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