Вопрос 1
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Из чего состоит код работы?
Вопрос 2
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Что относят к внешнеплощадочным работам?  

Вопрос 3
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Какой пакет программных средств для составления сетевых графиков является отечественным?

Вопрос 4
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Какой поток является совокупностью технологически связанных частных потоков?
Вопрос 5
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Укажите способ отображения календарного графика в виде таблиц для наглядности изображения хода выполнения работ по проекту в виде горизонтальных отрезков.
Вопрос 6
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Как называется метод строительно-монтажных работ, при котором выполняют фундаменты под каркас здания, производят их обратную засыпку, монтируют конструкции надземной части здания, включая устройство стенового ограждения, а после этого копают котлованы, бетонируют фундаменты под оборудование и приступают к монтажу технологического оборудования?
Вопрос 7
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Как в моделировании изображается фиктивная работа?
Вопрос 8
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Работы при возведении зданий группируют по стадиям. В первую стадию
Вопрос 9
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Укажите последовательность разработки сетевого графика.  
Вопрос 10
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Промышленно-производственные подразделения управления производственно-технологической комплектации могут быть объединены
Вопрос 11
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

По каким технико-экономическим показателям оценивается разработанный календарный план?  

Вопрос 12
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Как называется технологический и организационный перерыв между работами, который требует только затраты времени?
Вопрос 13
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Какого вида графического моделирования строительного процесса не существует?
Вопрос 14
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Укажите общие для всех сложных организаций характеристики.
Вопрос 15
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Какой максимальный разряд по тарифной сетке разрядов существует в строительстве?
Вопрос 16
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Какова длина одного звена подкранового пути?
Вопрос 17
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
По каким критериям осуществляется корректирование календарного плана работ?
Вопрос 18
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Как называются работы по установке в проектное положение и соединению в одно целое элементов строительных конструкций?

Вопрос 19
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

В основу ППР закладываются решения, принятые

Вопрос 20
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Укажите элементы сетевого графика.  
Вопрос 21
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Как подразделяются нормативные документы системы?  
Вопрос 22
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Что относится к основным достоинствам поточного метода строительства?
Вопрос 23
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Как называется приведение транспортного средства в состояние движения и перебазирование его к месту разгрузки или погрузки с минимальными затратами времени?  

Вопрос 24
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Как называется элемент сетевой модели, отражающий правильную технологическую взаимосвязь между работами, который не требует затрат ресурсов и времени?  
Вопрос 25
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

В состав какой комиссии входят представители органа госархстройконтроля, заказчик, генподрядчик, генпроектировщик, представители органов госсанэпиднадзора, госпожнадзора, управление охраны окружающей среды?
Вопрос 26
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Как называется метод строительства, который включает в себя метод проектирования, подготовки и управления строительством предприятия? При организации строительства предприятия этим методом отдельные объекты объединяются в узлы строительные, технологические и общеплощадочные.
Вопрос 27
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

В чем заключается особенность разработки календарных планов работ при реконструкции предприятий по сравнению с новым строительством?
Вопрос 28
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Как называется факт окончания одной или нескольких работ, необходимых и достаточных для начала последующих работ? Изображается в виде круга, внутри которого указывается определенный номер – код.
Вопрос 29
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Бригады, скомплектованные из рабочих одной и той же или смежных специальностей для выполнения простых рабочих процессов, бывают
Вопрос 30
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Укажите основное достоинство поточных методов.
Вопрос 31
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Какой из перечисленных типов оценки календарного плана не используется для анализа возможности реализации проекта?
Вопрос 32
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Наряд-задание выписывает  
Вопрос 33
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Что означает критическая зона в сетевом графике?  
Вопрос 34
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Строительные процессы бывают

Вопрос 35
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Распределение и перераспределение ресурсов графика для выполнения задания называют
Вопрос 36
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

С помощью какого транспорта осуществляется перевозка в пределах строительной площадки?

Вопрос 37
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

На сколько классификаций подразделяются строительные грузы?  
Вопрос 38
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Какие работы должны быть выполнены до начала отделочных работ на секции дома?  

Вопрос 39
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0


Укажите цель строительного производства.  
Вопрос 40
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Трудоемкость процессов характеризуется  
[bookmark: _GoBack]
image1.wmf

