### Вопрос 1

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Из чего состоит код работы?

### Вопрос 2

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Что относят к внешнеплощадочным работам?

### Вопрос 3

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Какой пакет программных средств для составления сетевых графиков является отечественным?

### Вопрос 4

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Какой поток является совокупностью технологически связанных частных потоков?

### Вопрос 5

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Укажите способ отображения календарного графика в виде таблиц для наглядности изображения хода выполнения работ по проекту в виде горизонтальных отрезков.

### Вопрос 6

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Как называется метод строительно-монтажных работ, при котором выполняют фундаменты под каркас здания, производят их обратную засыпку, монтируют конструкции надземной части здания, включая устройство стенового ограждения, а после этого копают котлованы, бетонируют фундаменты под оборудование и приступают к монтажу технологического оборудования?

### Вопрос 7

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Как в моделировании изображается фиктивная работа?

### Вопрос 8

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Работы при возведении зданий группируют по стадиям. В первую стадию

### Вопрос 9

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Укажите последовательность разработки сетевого графика.

### Вопрос 10

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Промышленно-производственные подразделения управления производственно-технологической комплектации могут быть объединены

### Вопрос 11

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

По каким технико-экономическим показателям оценивается разработанный календарный план?

### Вопрос 12

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Как называется технологический и организационный перерыв между работами, который требует только затраты времени?

### Вопрос 13

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Какого вида графического моделирования строительного процесса не существует?

### Вопрос 14

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Укажите общие для всех сложных организаций характеристики.

### Вопрос 15

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Какой максимальный разряд по тарифной сетке разрядов существует в строительстве?

### Вопрос 16

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Какова длина одного звена подкранового пути?

### Вопрос 17

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

По каким критериям осуществляется корректирование календарного плана работ?

### Вопрос 18

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Как называются работы по установке в проектное положение и соединению в одно целое элементов строительных конструкций?

### Вопрос 19

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

В основу ППР закладываются решения, принятые

### Вопрос 20

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Укажите элементы сетевого графика.

### Вопрос 21

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Как подразделяются нормативные документы системы?

### Вопрос 22

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Что относится к основным достоинствам поточного метода строительства?

### Вопрос 23

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Как называется приведение транспортного средства в состояние движения и перебазирование его к месту разгрузки или погрузки с минимальными затратами времени?

### Вопрос 24

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Как называется элемент сетевой модели, отражающий правильную технологическую взаимосвязь между работами, который не требует затрат ресурсов и времени?

### Вопрос 25

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

В состав какой комиссии входят представители органа госархстройконтроля, заказчик, генподрядчик, генпроектировщик, представители органов госсанэпиднадзора, госпожнадзора, управление охраны окружающей среды?

### Вопрос 26

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Как называется метод строительства, который включает в себя метод проектирования, подготовки и управления строительством предприятия? При организации строительства предприятия этим методом отдельные объекты объединяются в узлы строительные, технологические и общеплощадочные.

### Вопрос 27

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

В чем заключается особенность разработки календарных планов работ при реконструкции предприятий по сравнению с новым строительством?

### Вопрос 28

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Как называется факт окончания одной или нескольких работ, необходимых и достаточных для начала последующих работ? Изображается в виде круга, внутри которого указывается определенный номер – код.

### Вопрос 29

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Бригады, скомплектованные из рабочих одной и той же или смежных специальностей для выполнения простых рабочих процессов, бывают

### Вопрос 30

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Укажите основное достоинство поточных методов.

### Вопрос 31

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Какой из перечисленных типов оценки календарного плана не используется для анализа возможности реализации проекта?

### Вопрос 32

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Наряд-задание выписывает

### Вопрос 33

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Что означает критическая зона в сетевом графике?

### Вопрос 34

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Строительные процессы бывают

### Вопрос 35

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Распределение и перераспределение ресурсов графика для выполнения задания называют

### Вопрос 36

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

С помощью какого транспорта осуществляется перевозка в пределах строительной площадки?

### Вопрос 37

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

На сколько классификаций подразделяются строительные грузы?

### Вопрос 38

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Какие работы должны быть выполнены до начала отделочных работ на секции дома?

### Вопрос 39

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Укажите цель строительного производства.

### Вопрос 40

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Трудоемкость процессов характеризуется