ВСК ДЗ ОФОРМЛЯЮТСЯ РАЗНЫМИ ФАЙЛАМИ 

Домашнее задание 1. Работа с PMBoK

Цель задания  - знакомство со стандартом PMBoK.

Результаты обучения:

- применять знания в области современных подходов к управлению проектами, процессов и функций управления инновационными проектами, принципов работы с современными инструментами и программами в области управления проектами на разных стадиях жизненного цикла.

Требования к заданию:

В рамках выбранной вами темы работы вам следует выполнить задание. Задание включает изучение одной из областей знаний  в управлении проектами, описанных в стандарте PMBoK в разделах 4-13. По результатам изучения раздела вам необходимо подготовить доклад и презентацию. Презентацию и доклад следует разместить в системе.

Длительность доклада - 5-7 минут.

Основные вопросы:

- предмет области знаний (чем управляем?);

- условия входа и выхода;

- инструменты и методы и лучше практики их применения.

Система оценивания задания:

Максимальный балл - 5.

Оценка доклада (max - 3 балла):

- раскрыты и отреферированы основные положения вопроса: предмет, входы, выходы, инструменты, методы - 2 балла;

- выбраны и описаны лучшие практики - 1 балл.

Оценка презентации (2 балла):

- презентация подготовлена и соответствует докладу - 1 балл;

- в презентации использованы блок схемы и графический материал - 1 балл.

## Домашнее задание 2. Гипотезы и Бизнес-модели в проекте

Цель - научиться оформлять идею в бизнес-модель, собирать и преобразовывать первичную информацию, выделяя основные составляющие модели, описывать базовые процессы.

Результаты обучения:

- применять современные инструменты и технологии для повышения эффективности планирования и реализации проекта.

Инструкция по выполнению:

Опираясь на вопросы и описания девяти блоков в таблице 1, опишите выбранную вами технологию, бизнес-идею и суть вашего группового проекта, ответив в том числе на следующие вопросы:

- В чем состоит ценностное предложение вашего проекта?

- Кто является потребителем вашего проекта?

- Какая работа должна быть сделана для решения ключевых проблем или удовлетворения ключевых потребностей целевых потребителей?

- Каким образом ваш проект может удовлетворить потребности или решить проблемы потребителя?

- Какие преимущества получит потребитель, воспользовавшись вашим проектом?

Сформулируйте шаблон бизнеса. Постройте бизнес-модель, начиная справа налево, двигаясь от потребительских сегментов к структуре издержек и доходов, последовательно прорабатывая каждый блок канвы. Необходимо ответить на базовые вопросы, формируя каждый блок бизнес-модели, ориентируясь на таблицу и заполняя шаблон бизнес-модели.

Блоки шаблона бизнес-модели, необходимые для заполнения:

- потребительские сегменты,

- ценностное предложение,

- каналы сбыта,

- взаимоотношения с клиентами,

- потоки поступления дохода,

- ключевые ресурсы,

- ключевые виды деятельности,

- ключевые партнеры,

- структура издержек.

Максимальная оценка - 5 баллов.

По ИДЗ должен быть представлен и защищен отчет.  Презентация отчёта должны быть выложены в MOODL.

Критерии оценивания ИДЗ (выполнение):

Полнота и качество выполнения ИДЗ 0-0,5 балла.
Правильность и обоснованность выводов в ИДЗ 0-0,5 балла.
Соблюдение сроков выполнения ИДЗ 0-1 балл.
Соблюдение правил оформления ИДЗ 0-0,5 балл.

Критерии оценивания ИДЗ (защита):

Студент показывает глубокое знание и понимание выполненного ИДЗ 0-0,5 балла.
Презентация содержит краткие и исчерпывающие выводы по результатам выполнения ИДЗ 0-0,5 балла.
Презентация имеет четкую структуру, соответствующую содержанию ИДЗ 0-0,5 балла.
Презентация имеет единый стиль оформления, соответствующий содержанию ИДЗ 0-0,5 балла.
В презентации использованы средства наглядности информации (таблицы, графики, рисунки, схемы), которые имеют хорошее качество и легко читаются и воспринимаются 0-0,5 балла.

## Домашнее задание 3. Календарный план, расписание проекта

Цель - научиться осуществлять декомпозицию проекта по этапам и стадиям реализации, формировать календарный план проекта и расписание.

Результаты обучения:

- применять современные инструменты и технологии для повышения эффективности планирования и реализации проекта;

- использовать программные продукты, позволяющие управлять определенными процессами и проектами организации.

Инструкция по выполнению:

- Опираясь на построенное дерево целей проекта сформулируйте основные этапы выполнения работ.

- Постройте календарный план-график в форме диаграммы Ганта или сетевого графика.

- Выберите приложение для формирования недельного расписания работ. Обоснуйте выбор.

- Составьте расписание работ и распределите задачи внутри проектной группы на ближайший спринт.

- Подготовьте защиту презентации в формате доклада на 5 минут.

Максимальная оценка - 5 баллов.

По ИДЗ должен быть представлен и защищен отчет.  Презентация отчёта(файл презентации и расчетный файл exel) должны быть выложены в MOODL.

Критерии оценивания ИДЗ (выполнение):
Полнота и качество выполнения ИДЗ 0-0,5 балла.
Правильность и обоснованность выводов в ИДЗ 0-0,5 балла.
Соблюдение сроков выполнения ИДЗ 0-1 балл.
Соблюдение правил оформления ИДЗ 0-0,5 балл.

Критерии оценивания ИДЗ (защита):

Студент показывает глубокое знание и понимание выполненного ИДЗ 0-0,5 балла.
Презентация содержит краткие и исчерпывающие выводы по результатам выполнения ИДЗ 0-0,5 балла.
Презентация имеет четкую структуру, соответствующую содержанию ИДЗ 0-0,5 балла.
Презентация имеет единый стиль оформления, соответствующий содержанию ИДЗ 0-0,5 балла.

В презентации использованы средства наглядности информации (таблицы, графики, рисунки, схемы), которые имеют хорошее качество и легко читаются и воспринимаются 0-0,5 балла.

## Домашнее задание 4. Декомпозиция ресурсов. Бюджет проекта

Цель - научиться осуществлять декомпозицию проекта по ресурсам, формировать бюджет проекта, учитывать затраты на всех этапах работ.

Результаты обучения:

- применять современные принципы и методы для расчета затрат на реализацию научного исследования (научно-технического проекта, разработки, поведения эксперимента).

Инструкция по выполнению:

- Опираясь на сформулированное расписание проекта и  перечень работ, составьте бюджет проекта. Оформите его в виде таблицы CAPEX (в формате exel).

- Подготовьте презентацию с обоснованием затрат на выполнение проектных работ со ссылкой на источники.

- Подготовьте защиту презентации в формате доклада на 5 минут.

Максимальная оценка - 5 баллов.

По ИДЗ должен быть представлен и защищен отчет.  Презентация отчёта(файл презентации и расчетный файл exel) должны быть выложены в MOODL.

Критерии оценивания ИДЗ (выполнение):
Полнота и качество выполнения ИДЗ 0-0,5 балла.
Правильность и обоснованность выводов в ИДЗ 0-0,5 балла.
Соблюдение сроков выполнения ИДЗ 0-1 балл.
Соблюдение правил оформления ИДЗ 0-0,5 балл.

Критерии оценивания ИДЗ (защита):

Студент показывает глубокое знание и понимание выполненного ИДЗ 0-0,5 балла.
Презентация содержит краткие и исчерпывающие выводы по результатам выполнения ИДЗ 0-0,5 балла.
Презентация имеет четкую структуру, соответствующую содержанию ИДЗ 0-0,5 балла.
Презентация имеет единый стиль оформления, соответствующий содержанию ИДЗ 0-0,5 балла.

В презентации использованы средства наглядности информации (таблицы, графики, рисунки, схемы), которые имеют хорошее качество и легко читаются и воспринимаются 0-0,5 балла.

## Домашнее задание 5. Проведение Customer Development, организация глубинного интервью

Цель - овладеть навыками анализа рынка, определения целевой аудитории, формирования типажей потенциальных клиентов, формирования материалов для глубинного интервью.

Результаты обучения:

- выполнять оперативное управление реализацией проекта на всех стадиях его жизненного цикла;

- применять методы организации работы творческого коллектива для достижения поставленной научной цели.

Инструкция по выполнению:

Выполните ряд заданий по вашему групповому проекту:

- Выделите целевые сегменты потребителей технологии (на основе вторичной информации).Смоделируйте потребность целевых потребителей технологии, используя модели, данные в теме.

- Проанализируйте и опишите, какие барьеры могут возникать на пути удовлетворения данной
потребности.

- Сформируйте гайд первичного общения с потребителем (посредником).

- Опишите логичный, с вашей точки зрения, алгоритм вывода товара на рынок с учетом парадигмы CusDev.

Максимальная оценка - 5 баллов.

По ИДЗ должен быть представлен и защищен отчет.  Презентация отчёта должны быть выложены в MOODL.

Критерии оценивания ИДЗ (выполнение):

Полнота и качество выполнения ИДЗ 0-0,5 балла.
Правильность и обоснованность выводов в ИДЗ 0-0,5 балла.
Соблюдение сроков выполнения ИДЗ 0-1 балл.
Соблюдение правил оформления ИДЗ 0-0,5 балл.

Критерии оценивания ИДЗ (защита):

Студент показывает глубокое знание и понимание выполненного ИДЗ 0-0,5 балла.
Презентация содержит краткие и исчерпывающие выводы по результатам выполнения ИДЗ 0-0,5 балла.
Презентация имеет четкую структуру, соответствующую содержанию ИДЗ 0-0,5 балла.
Презентация имеет единый стиль оформления, соответствующий содержанию ИДЗ 0-0,5 балла.

В презентации использованы средства наглядности информации (таблицы, графики, рисунки, схемы), которые имеют хорошее качество и легко читаются и воспринимаются 0-0,5 балла.

## Домашнее задание 6. Доработка продукта

Цель - научиться определять степень готовности продукта. формировать новый образ продукта с учетом требований потенциальных потребителей и новых рынков.

Результаты обучения:

- выполнять оперативное управление реализацией проекта на всех стадиях его жизненного цикла;

- применять методы организации работы творческого коллектива для достижения поставленной научной цели.

Инструкция по выполнению:

Подготовьте презентацию на тему «Методы разработки продукта в применении к вашему проекту».
Итоговая презентация должна состоять из шести слайдов и быть представлена в течение двух минут.

Максимальная оценка - 5 баллов.

По ИДЗ должен быть представлен и защищен отчет.  Презентация отчёта должны быть выложены в MOODL.

Критерии оценивания ИДЗ (выполнение):

Полнота и качество выполнения ИДЗ 0-0,5 балла.
Правильность и обоснованность выводов в ИДЗ 0-0,5 балла.
Соблюдение сроков выполнения ИДЗ 0-1 балл.
Соблюдение правил оформления ИДЗ 0-0,5 балл.

Критерии оценивания ИДЗ (защита):

Студент показывает глубокое знание и понимание выполненного ИДЗ 0-0,5 балла.
Презентация содержит краткие и исчерпывающие выводы по результатам выполнения ИДЗ 0-0,5 балла.
Презентация имеет четкую структуру, соответствующую содержанию ИДЗ 0-0,5 балла.
Презентация имеет единый стиль оформления, соответствующий содержанию ИДЗ 0-0,5 балла.

В презентации использованы средства наглядности информации (таблицы, графики, рисунки, схемы), которые имеют хорошее качество и легко читаются и воспринимаются 0-0,5 балла.

## Домашнее задание 7. Формирование финансовой модели проекта

Цель - овладеть навыками формирования финансовой модели проекта в программном продукте Microsoft Exel.

Результаты обучения:

- выполнять оперативное управление реализацией проекта на всех стадиях его жизненного цикла;

- использовать программные продукты, позволяющие управлять определенными процессами и проектами организации.

Инструкция по выполнению:

На основе решенной сквозной задачи в рамках практического занятия. Сформируйте финансовую модель проекта с возможностью автообновления финансовых результатов, при вводе данных. Для выполнения задания воспользуйтесь формами таблиц и примерами их заполнения.

Максимальная оценка - 5 баллов.

По ИДЗ должен быть представлен и защищен отчет.  Презентация отчёта должны быть выложены в MOODL.

Критерии оценивания ИДЗ (выполнение):

Полнота и качество выполнения ИДЗ 0-0,5 балла.
Правильность и обоснованность выводов в ИДЗ 0-0,5 балла.
Соблюдение сроков выполнения ИДЗ 0-1 балл.
Соблюдение правил оформления ИДЗ 0-0,5 балл.

Критерии оценивания ИДЗ (защита):

Студент показывает глубокое знание и понимание выполненного ИДЗ 0-0,5 балла.
Презентация содержит краткие и исчерпывающие выводы по результатам выполнения ИДЗ 0-0,5 балла.
Презентация имеет четкую структуру, соответствующую содержанию ИДЗ 0-0,5 балла.
Презентация имеет единый стиль оформления, соответствующий содержанию ИДЗ 0-0,5 балла.

В презентации использованы средства наглядности информации (таблицы, графики, рисунки, схемы), которые имеют хорошее качество и легко читаются и воспринимаются 0-0,5 балла.