Бриф на разработку внутреннего портала АО «ПРОСТОРЫ»

Задачи портала

- Создание единого информационного пространства АО «ПРОСТОРЫ».

- Организация единого пространства для ведения бизнес-процессов и проектов.

- Формирование единой базы документов.

Аудитория портала

- Базовый сценарий – сотрудники с компьютеризированными рабочими местами (1000-2000 человек).

- Дополнительная опция – сотрудники без компьютеризированного рабочего места, только с мобильным телефоном на платформах Android/iOS (2000-5000 человек) – возможность разработки мобильного приложения для внутреннего пользования сотрудниками АО «Просторы»

Размещение портала

На внутренних ресурсах ГК «ПРОСТОРЫ»

Срок реализации

Целевые сроки (подлежат уточнению с подрядчиками в части реализации):

- Брифинг подрядчиков — начало октября.

- Сбор коммерческих предложений с правками — до конца октября.

- Защита бюджета, проекта, выбор подрядчика — ноябрь.

- Начало работ по проекту – декабрь/январь.

- Первая волна – базовая версия – апрель 2026 г.

- Вторая волна с дополнительными опциями – апрель 2027 г.

Разделы корпоративного портала и функциональность

  - БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ – ПЕРВАЯ ВОЛНА

- Информация о компании.

- Корпоративные новости, открытые вакансии, дни рождения.

- Чаты и живая лента

- Проведение опросов

- Календарь корпоративных мероприятий.

- Справочник сотрудников с оргструктурой и личными профилями.

- База знаний:

  - Галерея (фотобанк и видео).

  - Ключевые документы, регламенты, приказы

  - Шаблоны и бланки заявлений и ключевых документов.

  - Описание процессов компании.

- Контакты горячей линии.

- Навигация по часто задаваемым вопросам.

- Личный кабинет работника: контактные данные, подчинённость, отпуска.

- Сервисы самообслуживания: запрос канцелярии, создание ВКС.

    - ОПЦИОНАЛЬНО - Вторая волна (отдельно указать сроки и стоимость)

- Функции HR – интеграция с кадровым ЭДО (1С)

- Личный кабинет: данные по зарплате, электронные расчётные листки, информация о доходах и целях сотрудника.

- Заказ справок и других документов (например, выписка трудовой книжки).

- Оформление отпуска, больничного, отгула, командировок.

- Автоматизация онбординга и увольнения.

- Оценка сотрудника 360 и система грейдов.

- Инструменты для создания аттестаций, тестов.

- Обучение персонала

- Создание закрытых/открытых курсов с уроками, итоговыми тестами и тестами для самопроверки.

- Загрузка курсов.

- Назначение курсов сотрудникам.

- Просмотр статистики прохождения курсов.

- Трекер задач

Дополнительные функции (необходимо указать возможность реализации)

- Геймификация и нематериальная система мотивации — получение баллов/подарков за действия на портале, которые потом можно обменять на что-то. По итогам викторин/конкурсов, например, в рубрике «Вопрос дня» — мини-викторина (конкурс на символ компании, песню, мем и пр.).

- Банк идей или «Полезное»

Дополнительные требования к порталу:

- Техническая поддержка портала.

- Возможность добавлять/менять разделы.

- Обязательная поддержка корпоративного стиля — логотип и фирменные цвета компании.

- Настройка уведомлений.

- Поиск по ключевым словам, тегам.

Технические требования

- Конструктор из готовых блоков

- Интеграции с любыми сервисами

- Отдельно оценить – стоимость и сроки разработки мобильного приложения / поддержки мобильных браузеров с адаптивной версткой.

Критерии выбора подрядчика

- Опыт реализации аналогичных проектов (в портфолио не менее 5–10 проектов).

- Стоимость.

- Наличие технического обслуживания.

- Опыт внедрения.

- Гибкость.

- Безопасность.

- Вхождение в реестр отечественного ПО.

- Масштабируемость.

Предоставление коммерческого предложения:

- Портфолио по аналогичным проектам.

- Коммерческое предложение вкл. этапность и техническое обслуживание.

- Тайминг проекта по этапам.

- Требования к оборудованию и инфраструктуре.

- Сводная таблица по соответствию каждому пункту брифа.

- Разработку в части поддержки мобильных браузеров (с авторизацией) и/или мобильного приложения по ТЗ выше рассчитать отдельной опцией (сроки и стоимость).

Этапы разработки информационного портала

      - Проектирование. Cоставление ТЗ, согласование сроков, утверждение задачи.

      - Разработка динамических макетов. Согласование дизайна будущего портала, доработка в соответствии с требованиями в ТЗ.

      - Программирование. Разработка программного обеспечения корпоративного портала, модулей, составных частей.

      - Интеграция. Вёрстка портала и соединение программного обеспечения с дизайном.

      - Наполнение тематическим контентом, публикация пользовательской информации.

      - Отладка, проверка соответствия выполненного проекта поставленному заданию.

      - Размещение. Выбор сервера и открытие портала для всех пользователей. Завершение проекта.