Замечания №1 на курсовой проект ст. Волков А.А. гр. СТРбд-1803а   (15.11.23)

Бланк задания на курсовой проект стандартный. Не нужно туда дописывать ничего. Нужно было только заполнить свою фамилию, фамилию проверяющего, дату выдачи задания и плановую дачу сдачи КП. А Содержание пояснительной записки у вас идет позже

Откуда вы взяли описание объемно-планировочного решение здания? У вас в разделе АПР совсем другое описание. Размеры здания не совпадают. Оси не совпадают. Размеры бассейна и др. тоже не совпадают. Возьмите описание объекта проектирования из архитектурно-планировочного раздела ВКР (хотя и там не понятно), только лишнего не надо писать. Это курсовой проект по Организации. Все что нужно писать в раздел 1 курсового написано в разделе 4.1  учебно-методического пособия (УМП)

Маслова, Н.В. Строительство. Выполнение курсового проекта по дисциплине «Организация и планирование строительства» : электронное учебно-методическое пособие / Н.В. Маслова, В.Д. Жданкин. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2022. – 1 оптический диск. – ISBN 978-5-8259-1101-4. - URL: https://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/25333

Из раздела АПР не понятно какие у вас фундаменты. Столбчатые или свайные? Ростверки есть или нет?

Таблица 2.1 выполнена не по требованиям и примерам учебн-методического пособия. Посмотрите приложения И.1 и И.2. Там вы увидите серьезную разницу с вашей таблицей. Циклы работ нужно наименовать так, как в примерах. Все расчеты земляных работ должны сопровождаться рисунками и схемами (они там есть). У вас нет ничего.

Без правильного выполнения таблицы 2.1 ничего больше не проверяется, так как все дальнейшее зависит от нее.

Раздел 4 выполнен вообще не правильно, не для вашего здания! Как будто нет образцов и методики выполнения этого раздела в учебно-методическом пособии. Посмотрите как должен выполняться этот раздел (раздел 4.4 в УМП).

Раздел 5 выполнен не правильно! ЕНиРы давно уже отменены. Нормы времени надо брать из ГЭСН, перечень сборников которых выложен на сайте курса.

Смысла нет больше ничего писать.