Кафедра информационных систем

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению рейтинговой работы

по дисциплине «Проектный практикум»

Уровень высшего образования:

Бакалавриат

Москва 2018

СОДЕРЖАНИЕ

1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

2.  ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕЙТИНГОВОЙ РАБОТЫ	6

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕЙТИНГОВОЙ РАБОТЫ	6

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕЙТИНГОВОЙ РАБОТЫ	8

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЙТИНГОВОЙ РАБОТЫ	10

6. ПРИЛОЖЕНИЯ	12

1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Рейтинговая работа по дисциплине выполняется обучающимся в ходе самостоятельной работы и является обязательным элементом балльно-рейтинговой системы (БРС) Университета.

Рейтинговая работа – Домашняя творческая работа

Домашняя творческая работа – самостоятельная письменная работа, требующая  от обучающегося умения собирать и систематизировать материал,  сравнивать, сопоставлять и  обобщать его, формулировать обоснованные выводы и предложения. Выполнение домашней творческой работы ориентировано на развитие интеллектуальных способностей и повышение творческого потенциала обучающихся.

Задание для Домашней творческой работы разработано по 3 темам в 60 вариантах тем.

Выбор варианта Домашней творческой работы по начальной букве фамилии

Варианты тем

- Проектирование ИС «Финансовый контроль деятельности спортивно-развлекательного комплекса».

Проектирование ИС «Контроль использования государственных инвестиций».

Проектирование информационной системы «Банковские услуги нового розничного бизнеса».

Проектирование информационной системы «Бюджетирование»

- Проектирование информационной системы «Расчеты хозяйственных операций».

Проектирование информационной системы «Внутренние клиентские расчеты».

Проектирование ИС «Обработки заявок клиентов web-представительства».

Проектирование информационной системы «Продажи».

- Проектирование информационной системы «Финансовый анализ средствами «1С: бухгалтерия».

Проектирование ИС «Бухгалтерский учет имущества: Амортизация и инвентаризация имущества».

- Проектирование ИС «Управление учебным процессом для общеобразовательного учреждения».

Проектирование информационной системы «Бюджетное планирование в коммерческом банке».

- Проектирование информационной системы «Абонентское финансовое обслуживание клиентов».

Проектирование информационной системы «Мониторинг управления документооборотом».

- Проектирование ИС «Регистрация и коммуникация в среде Internet участников конференций, семинаров».

Проектирование информационной системы «Рабочее место менеджера отдела продаж».

- Проектирование информационной системы «Заработанная плата промышленной организации».

Проектирование информационной системы «Расчеты показателей деятельности предприятия».

- Проектирование информационной системы «Расчет финансово-экономических показателей».

Проектирование информационной системы «Складской учет».

- Проектирование информационной системы «Интегрированные электронные учебные курсы».

Проектирование информационной системы «Управленческий учет».

- Проектирование информационной системы «Учет движения денежных средств».

Проектирование ИС «Учет движения клиентуры в стоматологии».

- Проектирование информационной системы «Учет изготовления оконных и дверных блоков».

Проектирование информационной системы «Учет логистических операций».

- Проектирование информационной системы «Учет рабочего времени и расчета заработной платы».

Проектирование информационной системы «Учета труда и начисления заработной платы».

- Проектирование информационной системы «Формирование контекстной Интернет рекламы».

Проектирование информационной системы «Формирование отчетности в операционных кассах».

- Проектирование Интернет-магазина «Продажа спортивных товаров».

Проектирование информационной системы «Web-представительство с системой управления контентом».

- Проектирование ИС «Web-сайт для кафедры математического моделирования экономических процессов».

Проектирование ИС «Автоматизированное рабочее место оператора пункта обмена валюты».

- Проектирование ИС «Автоматизированное рабочее место работника склада сырья и материалов».

Проектирование ИС «Автоматизированная система анализа исполнения обязательств по договорам».

- Проектирование информационной системы «АРМ «Налоговый аудит».

Проектирование информационной системы «АРМ аудитора по автоматизации планирования и составления отчета по результатам обязательного аудита».

- Проектирование информационной системы «АРМ инспектора территориальной ИМНС по учету налога».

Проектирование ИС «АРМ кассира-операциониста по работе с пластиковыми картами».

- Проектирование информационной системы «АРМ менеджера».

Проектирование информационной системы «АРМ сотрудника по учету и контролю заявок клиентов на сопровождение программных продуктов».

- Проектирование информационной системы «АРМ сотрудника отдела расчетов по мониторингу автоматизированных и трансакционных сообщений по картам клиентов».

Проектирование информационной системы «АРМ специалиста по складскому учету в рамках проекта комплексной автоматизации группы».

- Проектирование информационной системы «Веб-сайт для организаций и ведения регламентных работ».

Проектирование информационной системы «Интернет-магазин».

- Проектирование информационной системы «Он-лайн продажи».

Разработка информационной системы по управлению взаимоотношениями с клиентами».

- Проектирование информационной системы «Модуль фокусировки баннерного показа портала».

Проектирование информационной системы «Формирование отчетности модуля анализа пассивов».

- Проектирование информационной системы «Сеть Интернет-магазинов».

Проектирование ИС «Система сбора и обработки оперативной финансовой информации».

- Проектирование информационной системы «Клиент-банк.

Проектирование информационной системы «Сбор и обработка оперативной финансовой информации».

- Проектирование информационной системы «Типовой проект внедрения корпоративной системы».

Проектирование информационной системы «Электронный портал».

- Проектирование информационной системы «Web-представительство Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт».

Проектирование информационной системы «Web-представительство издательского центр».

- Проектирование ИС «Управление приема заказов на продукцию через web-представительство».

Проектирование ИС «Автоматизация мониторинга образовательного процесса в школе».

2.  ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕЙТИНГОВОЙ РАБОТЫ

(8 семестр)

Домашнее творческое задание № 2

- В соответствии с выбранной темой рейтинговой работой 1 разработать этапы базового проекта.

- Разработать и представить предлагаемый рабочий проект.

- Представить и проанализировать различия между базовым и предлагаемым вариантами.

- Описать характеристики затрат на обработку информации при базовом и предлагаемом вариантах.

- Представить характеристику ресурсов проекта.

- Провести расчет показателей эффективности от внедрения проекта.

- Проанализировать полученные результаты проекта.

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕЙТИНГОВОЙ РАБОТЫ

Домашнее творческое задание  № 2

По составу и содержанию Домашнее творческое задание должно включать: титульный лист (Приложение); лист с оглавлением (планом) работы; основную часть; список использованных источников; приложения (при необходимости).

Для выполнения работы рекомендуется применять MS Project 10.

Структура работы:

- Данные базового проекта	2

- Данные предлагаемого рабочего проекта	4

- Различия между базовым и предлагаемым вариантами	6

- Характеристика затрат на обработку информации при

базовом и предлагаемом вариантах	8

- Характеристика ресурсов проекта	10

- Расчет показателей эффективности от внедрения проекта	12

По структуре, оформлению и объему Домашнее творческое задание должно отвечать следующим требованиям:

Данные базового проекта

В базовый план проекта или базовый план исполнения проекта входят сводные данные об объеме, сроках и стоимости проекта, согласованных на этапе планирования, на основе которого в процессе выполнения проекта отслеживается его прогресс.

Необходимо описать объем проекта и иерархическую структуру работ проекта, т.е. разработать этапы базового проекта

Данные предлагаемого рабочего проекта

Предлагаемый/рабочий проект является измененным базовым проектом с одной стороны, с другой стороны – уже реализуемого проекта. Изменения вносятся на основе анализа ресурсов, затрат, рисков, документирования и других факторов.

Разработать и представить этапы рабочего проекта.

Различия между базовым и предлагаемым вариантами

Провести анализ двух проектов и описать пояснения (причины изменений) по каждому пункту.

Характеристика затрат на обработку информации при базовом и предлагаемом вариантах

Представить расчетные величины трудоемкости и стандартные отклонения по отдельным видам работ. Затраты можно представить в виде таблицы с указанием задачи, количество часов на задачу, количество дней и стоимостные затраты).

Характеристика ресурсов проекта

Указывается трудоемкость по этапам проекта. Представить можно в виде таблицы с указанием ресурса, его типа, загруженности и стандартной ставки.

Расчет показателей эффективности от внедрения проекта

Представить расчет показателей эффективности от внедрения проекта в виде таблицы.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ

Показатели эффективности от внедрения проекта

| Показатель | Затраты |  | Абсолютное изменение затрат | Коэффициент изменения затрат | Индекс изменения затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Базовый вариант | Проектный вариант |  |  |  |
| Трудоемкость | Т0 (час) | Т1 (час) | Т=Т0-Т1 (час) | КТ=Т/Т0*100% | YТ=Т0/Т1 |
| Стоимость | С0 (руб.) | С1 (руб.) | С=С0-С1 (руб.) | КС=С/С0*100% | YС=С0/С1 |

где  трудовые затраты на обработку информации по базовому варианту;

трудовые затраты на обработку информации по предлагаемому варианту;

абсолютное снижение трудовых затрат;

стоимостные затраты на обработку информации по базовому варианту;

стоимостные затраты на обработку информации по предлагаемому варианту;

абсолютное снижение стоимостных затрат;

коэффициент снижения трудовых затрат;

коэффициент снижения стоимостных затрат;

индекс снижения трудовых затрат;

индекс снижения стоимостных затрат.

Проанализировать полученные результаты проекта, сделать вывод.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕЙТИНГОВОЙ РАБОТЫ

Рейтинговая работа выполняется в электронной форме и размещается обучающимся в личном кабинете.

Типовое оформление элементов рейтинговой работы определяют следующие, обязательные к применению, стандарты:

ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления;

ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления;

ГОСТ 2.105-95 Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам. Unified system for design documentation. General requirements for textual documents.

Работа выполняется шрифтом Times New Roman, кегль 12, интервал 1,0 и отвечать следующим требованиям:

- в параметры страницы необходимо ввести следующие данные: поля: верхнее – 2,0, нижнее – 2,0; правое – 1,5; левое – 2,0;

- текст на листе должен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц, рисунков, приложений;

- страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту; номер страницы проставляется в центре нижней части листа; титульный лист, иллюстрации, таблицы, блок-схемы и иные подобные материалы, расположенные на отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляют, но включают в общее число страниц работы;

- при использовании формул в рейтинговой работе необходимо использовать «Редактор формул» (Equation) программного обеспечения Word. Все переменные, неизвестные, константы и т.п., приведенные в формулах, должны быть хотя бы единожды объяснены и расшифрованы; формулы, располагают на отдельных строках, нумеруются. Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках, применяется сквозная нумерация по всей работе.

Все таблицы и рисунки, если их несколько, имеют сквозную нумерацию в пределах всего текста, номер таблицы (рисунка) указывается арабскими цифрами. Над таблицей помещают надпись, выровненную по левому краю: «Таблица…» с указанием порядкового номера таблицы (например, «Таблица 1 – Данные базового проекта») без знака № перед цифрой и без точки после нее. На все таблицы должны быть сделаны ссылки в тексте. Данные в таблице должны быть представлены шрифтом 12 размера и одинарным межстрочным интервалом без отступа (красной строки).

Если таблица имеет большой размер, то ее лучше поместить в приложение. Если все же размещение таблицы в тексте признано более целесообразным, то она переносится на следующие страницы с автопереносом шапки таблицы с использование команды «Повторять как заголовок на каждой странице» с использованием функции MC Word «Свойства таблицы».

Если информация, приводимая в таблице, заимствована из каких-либо источников, то после названия таблицы необходимо поставить ссылку.

Допускается вставка таблиц, скопированных из Excel.

Рисунки подписываются снизу, выравнивая по левому краю: «Рисунок…» с указанием порядкового номера (например, «Рисунок 1 – Дерево проблем») без знака № перед цифрой и без точки после нее. Иллюстрации – схемы и графики, именуемые рисунками, нумеруются сквозной нумерацией по всей работе, обозначаются арабскими цифрами. Если иллюстрация в работе единственная, то она не нумеруется. Иллюстрации следует располагать непосредственно после текстов, в которых они упоминаются впервые, или на следующей странице.

Ссылки на иллюстрации не следует оформлять как самостоятельные фразы, в которых лишь повторяется то, что содержится в подписи. В том месте, где речь идет о теме, связанной с иллюстрацией, помещают ссылку либо в виде заключенного в скобки выражения «(Рис. 3)», либо в виде оборота типа: «…как это показано на рис. 3» или «… как это следует из рис. 3».

Титульный лист рейтинговой работы оформляется в соответствии с приложением. Второй лист рейтинговой работы – содержание.

Оформление списка литературы:

- разрешается использовать учебную и научную литературу, срок издания которой не превышает 5-ти летний период, и материалы периодических изданий, срок печати которых не превышают 2-х летний период, до момента написания работы;

- в списке литературы используется сквозная нумерация всех источников;

- литература в списке располагают в алфавитном порядке:

  - инструкции, стандарты;

  - книги (монографии, сборники);

  - периодические издания;

  - статистические сборники и справочники;

  - интернет-ресурсы;

  - печатные материалы на иностранных языках.

Общее количество источников в рейтинговой работе должно быть в пределах 5-10 наименований.

Оформление приложений

  - приложения оформляются как продолжение работы на последующих листах и должны иметь сквозную нумерацию страниц;

  - в тексте на все приложения должны быть даны ссылки; приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы;

  - приложения должны иметь заголовки, расположенные по центру страницы.

Выполнение домашнего творческого задания рассчитано на обретение навыков правильного применения полученных теоретических знаний в конкретных условиях.

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЙТИНГОВОЙ РАБОТЫ

От 85 до 100 баллов ставится, если соблюдены все требования к выполнению домашнего творческого задания, обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сформулированы и обоснованы выводы, если выполнены все требования к написанию домашнего творческого задания,   тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению

От 66 до 84 баллов – основные требования к выполнению рейтинговой работы соблюдены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; имеются упущения в оформлении.

От 50 до 65 баллов – имеются существенные отступления от требований к содержанию рейтинговой работы. В частности, тема освещена лишь частично, не выдержан объем домашней творческой работы допущены ошибки в теоретических выводах, изложении материала, анализ результатов содержит неточные выводы, задание выполнено не в полном объеме, имеются ссылки на недействующие стандарты, инструкции, имеются незначительные ошибки в оформлении.

49 баллов и менее – тема домашнего творческого задания не раскрыта, логика изложения материала нарушена, оценка результатов исследования демонстрирует непонимание анализируемой проблемы, обнаруживаются существенные ошибки в изложении материала, имеются ссылки на недействующие стандарты, инструкции, есть невыполненные задания, имеются ошибки в оформлении.

Балльная шкала для оценки рейтинговой работы 2

| Позиция реферата | Макс. количество баллов (max = 100) | Содержание элементов оценки и критерии распределения баллов |
| --- | --- | --- |
| Наличие титульного листа и содержания работы | 2 | - титульный лист -1; - содержание - 1 |
| Основная часть | 50 | - наличие этапов базового проекта – максимум 8 баллов; - наличие этапов предлагаемого проекта – максимум 8 баллов; - наличие результатов анализа по проектам – максимум 8 баллов; - наличие характеристик затрат на обработку информации – максимум 8 баллов; - наличие характеристик ресурсов проекта – максимум 8 баллов; - наличие расчета показателей эффективности – максимум 10 баллов; |
| Выводы | 13 | - приведен полный вывод задач. |
| Список литературы | 10 | - соответствие использованной литературы теме работы – максимум 5 балла; - разнообразие характера используемых источников (учебники и учебные пособия, монографии, статьи, интернет-источники и др.) – максимум 5 балла; |
| Оформление работы | 10 | Соответствие ГОСТу и требованиям работы |

## РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

## Основная литература

- Аньшин, В.М. Управление проектами: фундаментальный курс: учебник / В.М. Аньшин, А.В. Алешин, К.А. Багратиони; под ред. В.М. Аньшин, О.М. Ильина. - М.: Высшая школа экономики, 2013. - 624 с. - (Учебники Высшей школы экономики). - ISBN 978-5-7598-0868-8; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270.

- Ньютон, Р. Управление проектами от А до Я / Р. Ньютон; под ред. М. Савина; пер. А. Кириченко. - 6-е изд. - М.: Альпина Паблишер, 2014. - 180 с.: схем., табл. - ISBN 978-5-9614-4805-4; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81655.

- Золотов, С.Ю. Проектирование информационных систем: учебное пособие. - Томск: Эль Контент, 2013. - 88 с.

https://online.muiv.ru/lib/books/66234/

Дополнительная литература

- Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г., Полковников А.В. Управление проектами. М.: Омега-Л, 2010. – 960.

- Матвеева Л.Г., Никитаева А.Ю., Фиськов Д.А., Шипанов Е.Ф. Управление проектами. Серия Высшее образование. М.: Феникс, 2009. – 432 с.

- Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. Проектирование информационных систем Интернет-университет информационных технологий - 2-е изд. – М.: Бином. Лаборатория знаний Интуит Серия: Основы информационных технологий, 2008. – 300 с.

- Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем. Учебник. – 2-ое изд. – М.: Финансы и статистика, 2006.

- Буч Г. Коналлен Д. Максимчук Р.А. Хьюстон К. Энгл М. Янг Б. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений. – 3-е изд. М.: Вильямс, 2008. – 720 с.

- Арлоу Дж., Нейштадт А. UML 2 и Унифицированный процесс: Практический объектно-ориентированный анализ и проектирование (пер. с англ. Шатохиной Н.). 2-е изд., М.: Символ Плюс, 2007. – 624 с.

- Мацяшек Л. Анализ и проектирование информационных систем с помощью UML 2.0. М.: Вильямс, 2008 – 816 с.

- Пирогов В.Ю. Информационные системы и базы данных. Организация и проектирование. Серия Учебная литература для вузов. СПб.: БХВ-Петербург, 2009. – 528 с.

- Просницкий А., Иванов В. Microsoft Project 2010 за 1 день методом сквозного примера. – 4-е изд., 2012 – 34 с.

- Маклаков С.В. BPWin и ERWin. CASE-средства разработки информационных систем. М.: ДИАЛОГ_МИФИ, 2000.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ

Титульный лист рейтинговой работы

Кафедра информационных систем

Рейтинговая работа

(домашняя творческая работа, расчетно-аналитическое задание, реферат, контрольная работа)

по дисциплине

Задание/вариант № ____________

Тема

Выполнена обучающимся группы __________

__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Преподаватель

(фамилия, имя, отчество)

Москва – 201__ г.