Вопрос 1
Для подсчета объемов работ на монтаж оборудования необходимы
· Выберите один ответ:
· спецификации оборудования, схемы размещения оборудования и прокладки коммуникаций и подводок к оборудованию
· спецификации оборудования и схемы размещения оборудования
· тип, марка оборудования и технические условия
· спецификации оборудования и схемы размещения оборудования, тип и марка оборудования
Вопрос 2
В составе проекта составляются:
· Выберите один ответ:
· сводка затрат, сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные и локальные сметы, сметные расчеты на отдельные виды затрат
· сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные и локальные сметы, сметные расчеты на отдельные виды затрат
· сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные и локальные сметы
· сводка затрат (при необходимости), сметные расчеты на отдельные виды затрат
Вопрос 3
Укрупненные показатели базисной стоимости строительства по объектам-аналогам используются при расчете сметной стоимости строительства на стадиях:
· Выберите один ответ:
· обоснование инвестиций, планирование капитальных вложений, подготовка подрядных конкурсов
· обоснование инвестиций, подготовка подрядных конкурсов
· планирование капитальных вложений, подготовка подрядных конкурсов
· планирование капитальных вложений и строительстве объектов
Вопрос 4
Какие виды себестоимости различают в строительстве ?
· Выберите один ответ:
· сметную, плановую, фактическую
· плановую, фактическую, полную
· сметную, производственную, фактическую
· производственную, фактическую, балансовую
Вопрос 5
В составе норматива сметной прибыли учтены затраты на:
· Выберите один ответ:
· отдельные федеральные, региональные и местные налоги и сборы, расширенное воспроизводство подрядных организаций, материальное стимулирование работников, организацию помощи и бесплатных услуг учебным заведениям
· отдельные федеральные, региональные и местные налоги и сборы, материальное стимулирование работников, организацию помощи и бесплатных услуг учебным заведениям
· расширенное воспроизводство подрядных организаций, материальное стимулирование работников, организацию помощи и бесплатных услуг учебным заведениям
· отдельные федеральные, региональные и местные налоги и сборы, материальное стимулирование работников
Вопрос 6
На каком этапе решаются вопросы обеспечения строительства проектно-сметной документацией и оформление финансирования ?
· Выберите один ответ:
· в ходе организационной подготовки
· после окончания первого этапа подготовки
· в период технической подготовки
· в период второго этапа подготовки
Вопрос 7
Заказчиком является юридическое или физическое лицо
· Выберите один ответ:
· принявшее на себя функции организации и управления финансовым проектом строительства объекта
· обладающее правами на земельный участок под застройку
· осуществляющая по договору подряда (или контракту) возведение объекта
· принимающий решение о вложении собственных и заемных имущественных и интеллектуальных ценностей в строительство объекта
Вопрос 8
Целью сметного дела не является:
· Выберите один ответ:
· анализ хозяйственной деятельности фирмы
· определение объемов, стоимости, трудоемкости предстоящих работ
· контроль выполнения работ
· контроль расхода материалов
Вопрос 9
Ресурсный метод это:
· Выберите один ответ:
· калькулирование в текущих ценах и тарифах ресурсов
· калькулирование в текущих ценах ресурсов и применение систем индексов
· использование системы текущих индексов
· исчисление в базисном уровне сметных цен, расчёт дополнительных затрат, вызванных реальными изменениями цен
Вопрос 10
К нормам затрат труда рабочих, определенных ГЭСНп-2001
· Выберите один ответ:
· могут применяться поправочные коэффициенты
· применяется коэффициент 0,8
· применяется коэффициент 1,2
· применяются коэффициенты 0,8 или 1,2
Вопрос 11
В составе каких расходов предусматривается амортизация нетитульных временных зданий и сооружений ?
· Выберите один ответ:
· накладных расходов на строительные и монтажные работы
· прямых затрат на строительные и монтажные работы
· дополнительных затрат
· переменных затрат
Вопрос 12
К какому виду сметных нормативов относятся сметные нормы дополнительных затрат при производстве СМР в зимнее время ?
· Выберите один ответ:
· к укрупненным сметным нормативам
· к единичным сметным нормативам
· к индивидуальным сметным нормативам
· к альтернативным сметным нормативам
Вопрос 13
В составе каких расходов предусматривается затраты по текущему ремонту нетитульных временных зданий и сооружений?
· Выберите один ответ:
· накладных расходов на строительные и монтажные работы
· прямых затрат на строительные и монтажные работы
· дополнительных затрат
· переменных затрат
Вопрос 14
Сметная норма -
· Выберите один ответ:
· совокупность ресурсов, установленная на принятый измеритель строительных, монтажных и других работ
· затраты труда работников строительства, время работы строительных машин и механизмов, потребность в материалах, изделиях и конструкциях
· сметные нормы, расценки и цены
· нормативное количество ресурсов, необходимых для выполнения СМР
Вопрос 15
Стоимостные показатели УПСС содержат
· Выберите один ответ:
· сметную стоимость возведения объектов, зданий и сооружений и их отдельных видов работ и конструктивных элементов в текущем уровне цен
· сметную стоимость возведения объектов, зданий и сооружений и их отдельных видов работ и конструктивных элементов в базовом уровне цен
· сметную стоимость возведения объектов, зданий и сооружений в текущем уровне цен
· сметную стоимость возведения объектов, зданий и сооружений и стоимости строительства наружных инженерных коммуникаций в базовом уровне цен
Вопрос 16
Нормативы накладных расходов:
· Выберите один ответ:
· различны для каждого вида строительных и монтажных работ
· одинакова для всех видов строительных и монтажных работ
· зависит от численности производственного персонала
· зависит от численности административно-управленческого аппарата
Вопрос 17
При каком способе строительство объекта осуществляется постоянно действующими строительными и монтажными организациями по договору с заказчиком ?
· Выберите один ответ:
· при подрядном
· при хозяйственном
· при смешанном
· при любом
Вопрос 18
Какой способ строительства наиболее эффективен при выполнении больших объемов сложных строительных работ ?
· Выберите один ответ:
· подрядный
· хозяйственный
· смешанный
· параллельный
Вопрос 19
Объективные факторы, влияющие на стоимость строительства:
· Выберите один ответ:
· рост цен на ресурсы, изменение законодательства, задержка начала строительства
· рост цен на ресурсы, изменение законодательства, неточности и ошибки в расчетах, низкая инновационная активность в строительной сфере
· неточности и ошибки в расчетах, низкая инновационная активность в строительной сфере, недостоверное определение объемов
· рост цен на ресурсы, изменение законодательства, неточности и ошибки в расчетах, низкая инновационная активность в строительной сфере, недостоверное определение объемов
Вопрос 20
Величина накладных расходов и сметной прибыли определяются:
· Выберите один ответ:
· в зависимости от базы и по текущим нормативам
· по текущим нормативам строительно-монтажных и ремонтных работ
· по текущим нормативам строительно-монтажных, ремонтных и пуско-наладочных работ
· в соответствии с письмами Минрегиона России
Вопрос 21
Какие нормативы предназначены для планирования инвестиций, оценки эффективности использования средств, направленных на капитальные вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета?
· Выберите один ответ:
· укрупненные нормативы цены строительства
· ГЭСН
· ФЭР, ТЭР, ГЭСН и укрупненные нормативы цены строительства
· укрупненные нормативы цены строительства и ГЭСН
Вопрос 22
В локальные сметы включаются
· Выберите один ответ:
· прямые затраты, накладные расходы и сметная прибыль
· заработная плата, эксплуатация машин и стоимость материалов, НДС
· заработная плата, эксплуатация машин и стоимость материалов
· прямые затраты и накладные расходы
Вопрос 23
В составе накладных расходов имеются затраты:
· Выберите один ответ:
· на основную заработную плату
· на материалы
· на эксплуатацию строительных машин и механизмов
· на содержание административно-управленческого персонала
Вопрос 24
Сметная стоимость оборудования определяется
· Выберите один ответ:
· как сумма всех затрат на его приобретение и доставку на приобъектный склад или место передачи в монтаж
· как сумма всех затрат на его приобретение и доставку на приобъектный склад
· свободной рыночной или регулируемой ценой приобретения оборудования
· по цене приобретения оборудования у поставщиков
Вопрос 25
В каких ценах составляется сметный расчёт стоимости строительства ?
· Выберите один ответ:
· текущем уровне цен
· базисном уровне цен
· ценах 2001 года
· ценах 2011 года
Вопрос 26
Расходы на пусконаладочные работы оборудования «вхолостую» учитываются
· Выберите один ответ:
· как расходы капитального характера и включаются в гл. 9 «Прочие работы и затраты» (гр. 7 и 8) сводного сметного расчета стоимости строительства
· как расходы некапитального характера и относятся на основную деятельность эксплуатирующей организации
· отдельной локальной сметой
· в объектной смете и учитываются в графе «Монтаж оборудования»
Вопрос 27
Стоимость проектных работ определяется
· Выберите один ответ:
· в процентах к расчетной стоимости строительства в фактических ценах, в прямой зависимости от расчетной стоимости строительства и категории сложности объекта
· калькуляцией расходов на проектные работы
· в зависимости от расчетной стоимости строительства и категории сложности объекта
· по нормативам категории сложности объекта и сметной стоимости строительства объекта в прогнозных ценах
Вопрос 28
Сметная стоимость строительства предприятий, зданий, сооружений является
· Выберите один ответ:
· основой для определения размера капитальных вложений, финансирования строительства, формирования договорных цен на строительную продукцию, расчетов за выполненные подрядные работы
· основой для финансирования строительства, формирования договорных цен на строительную продукцию, расчетов за выполненные подрядные работы, учета и отчетности организаций заказчика и подрядчика
· основой для определения размера капитальных вложений, формирования договорных цен на строительную продукцию, расчетов за выполненные подрядные работы
· основой для определения размера капитальных вложений, финансирования строительства, формирования договорных цен на строительную продукцию, учета и отчетности организаций заказчика и подрядчика
Вопрос 29
На строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с тяжелыми и вредными условиями труда тарифные ставки рабочих повышаются
· Выберите один ответ:
· до 12 %,
· до 20 %,
· до 10 %,
· на 10 %
Вопрос 30
Разница между сметной стоимостью СМР и величиной сметной прибыли строительной организации это :
· Выберите один ответ:
· сметная себестоимость
· фактическая прибыль
· рентабельность
· накладные расходы
Вопрос 31
Какой из этих документов разрабатывается раньше ?
· Выберите один ответ:
· Локальная смета
· Сводная смета
· Объектная смета
· Сметный расчет строительства
Вопрос 32
Оплата труда административно-хозяйственного персонала включается в состав:
· Выберите один ответ:
· прямых затрат
· накладных расходов
· прочих затрат
· сметной прибыли
Вопрос 33
Как называется глава третья сводного сметного расчета стоимости строительства?
· Выберите один ответ:
· Объекты подсобного и обслуживающего назначения
· Объекты энергетического хозяйства
· Объекты транспортного хозяйства и связи
· Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения
Вопрос 34
Локальный ресурсный сметный расчет составляется по форме:
· Выберите один ответ:
· образца № 5б прил. 2 к МДС 81-35.2004
· образца № 4 прил. 4 к МДС 81-35.2004
· образец № 3 прил. 4 к МДС 81-35.2004
· образца № 5а прил. 2 к МДС 81-35.2004
Вопрос 35
Из каких элементов состоит сметная заработная плата ?
· Выберите один ответ:
· основная заработная плата рабочих; заработная плата рабочих, обслуживающих машины и механизмы
· основная заработная плата рабочих; заработная плата в составе накладных расходов
· основная заработная плата рабочих; заработная плата рабочих, обслуживающих машины и механизмы, заработная плата административно-управленческого персонала
· заработная плата рабочих, обслуживающих машины и механизмы; заработная плата в составе накладных расходов
Вопрос 36
К каким затратам относится заработная плата машиниста башенного крана ?
· Выберите один ответ:
· к затратам на эксплуатацию строительных машин и механизмов
· к накладным расходам
· к плановым накоплениям
· к основной заработной плате рабочих, занятых на СМР
Вопрос 37
Расходы на охрану труда и технику безопасности в составе сметной стоимости работ включаются
· Выберите один ответ:
· в состав накладных расходов
· в величину сметной прибыли
· в расходы на оплату труда рабочих
· в состав накладных расходов и оплату труда рабочих
Вопрос 38
Рекомендуемые методы определения сметной стоимости:
· Выберите один ответ:
· ресурсный, базисно-индексный ресурсный, базисно-компенсационный
· расценочный, ресурсный
· базисно-индексный, ресурсный, ресурсно-индексный
· ресурсный, ресурсно-индексный, базисно-индексный, на основе укрупненных сметных нормативов, в том числе данных о стоимости ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов
Вопрос 39
Затраты на перемещение оборудования свыше 1500 м
· Выберите один ответ:
· относятся к транспортным расходам и учитываются в сметной стоимости оборудования
· учитываются дополнительно в сметной стоимости оборудования
· учитываются в смете отдельной строкой
· учитываются в нормах и расценках сборника № 40
Вопрос 40
Нормативы сметной прибыли по видам строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ применяются при определении сметной стоимости строительно-монтажных работ
· Выберите один ответ:
· на стадии разработки рабочей документации и расчётах за выполненные работы
· на стадии разработки рабочей документации
· при расчётах за выполненные работы
· на стадии разработки рабочей документации и расчётах за выполненные работы с использованием индивидуальных норм накладных расходов
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·

 

Выберите один ответ:

 

o

 

спецификации оборудования, схемы размещения оборудования и прокладки коммуникаций и подводок 

к оборудованию

 

o

 

спецификации оборудования и схемы размещения оборудования

 

o

 

тип, марка оборудования и техничес

кие условия

 

o

 

спецификации оборудования и схемы размещения оборудования, тип и марка оборудования

 

Вопрос 2

 

В составе проекта составляются:

 

·

 

Выберите один ответ:

 

o

 

сводка затрат, сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные и локальные сметы, 

сметны

е расчеты на отдельные виды затрат

 

o

 

сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные и локальные сметы, сметные расчеты на 

отдельные виды затрат

 

o

 

сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные и локальные сметы

 

o

 

сводка затрат (при необходи

мости), сметные расчеты на отдельные виды затрат

 

Вопрос 3

 

Укрупненные показатели базисной стоимости строительства по объектам

-

аналогам используются при 

расчете сметной стоимости строительства на стадиях:

 

·

 

Выберите один ответ:

 

o

 

обоснование инвестиций, планиро

вание капитальных вложений, подготовка подрядных конкурсов

 

o

 

обоснование инвестиций, подготовка подрядных конкурсов

 

o

 

планирование капитальных вложений, подготовка подрядных конкурсов

 

o

 

планирование капитальных вложений и строительстве объектов

 

Вопрос 4

 

Какие ви

ды себестоимости различают в строительстве ?

 

·

 

Выберите один ответ:

 

o

 

сметную, плановую, фактическую

 

o

 

плановую, фактическую, полную

 

o

 

сметную, производственную, фактическую

 

o

 

производственную, фактическую, балансовую

 

Вопрос 5

 

В составе норматива сметной прибыли учтены затраты на:

 

·

 

Выберите один ответ:

 

o

 

отдельные федеральные, региональные и местные налоги и сборы, расширенное воспроизводство 

подрядных организаций, материальное стимулирование работников, организацию помощи и 

беспла

тных услуг учебным заведениям

 

o

 

отдельные федеральные, региональные и местные налоги и сборы, материальное стимулирование 

работников, организацию помощи и бесплатных услуг учебным заведениям

 

o

 

расширенное воспроизводство подрядных организаций, материальное сти

мулирование работников, 

организацию помощи и бесплатных услуг учебным заведениям

 

o

 

отдельные федеральные, региональные и местные налоги и сборы, материальное стимулирование 

работников

 

Вопрос 6

 

На каком этапе решаются вопросы обеспечения строительства проектн

о

-

сметной документацией и 

оформление финансирования ?

 

·

 

Выберите один ответ:

 

o

 

в ходе организационной подготовки

 

o

 

после окончания первого этапа подготовки

 

o

 

в период технической подготовки

 

o

 

в период второго этапа подготовки

 

Вопрос 7

 

Заказчиком является юридическое

 

или физическое лицо

 

